ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ

ສັນຕິພາບ ​ເອກະລາ​ດ ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ເອກະ​ພາບ ວັດທະນາ​ຖາວອນ

===000===

ບໍລິສັດ ອີທີ​ແອ​ລ ມະຫາຊົນ

​ເລກທີ:            /ອທອ

ວັນທີ:

​ໃບສະ​ເໜີ

ຮຽນ: ທ່ານ ຫົວໜ້າ ກົມ​ໂທລະ​ຄົມມະນາຄົມ ກະ​ຊວງ ປທສ

ເລື່ອງ: ຂໍ​ວິຊາ​ການພ້ອມດ້ວຍເຄື່ອງມືວັດແທກ ເພື່ອກວດກາ​ຄື້ນ​ລົບ​ກວນຈາກ​ສັນຍານ DTAC ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ

- ອີງຕາມ ບົດບັນທຶກກອງ​ປະຊຸມ JTC ຄັ້ງ​ທີ່ 06 ຊຶ່ງໄດ້ຈະ​ຈັດ​ຂື້ນທີ່ຫຼວງພະບາງ ໃນວັນທີ 21-23 ​ກັນຍາ ປີ 2015.

- ອີງ​ຕາມ​ ການກວດກາຕິດຕາມບັນຫາຄື້ນລົບກວນໃນລະບົບເຄືອຂ່າຍຂອງ ອທອ ທີ່ເຫັນວ່າຍັງເກີດມີສັນຍານລົບກວນຫຼາຍຢູ່.

ບໍລິສັດ ອີທີແອລ ມະຫາຊົນ ຂໍ​ຖື​ເປັນ​ກຽດ​ຮຽນ​ສະ​ເໜີມາ​ຍັງ ທ່ານ ເພື່ອ​ຂໍ​ອານຸມັດວິຊາການ ຈຳນວນ 1 ທ່ານ ພ້ອມດ້ວຍອຸປະກອນເຄື່ອງມືກວດກາວັດແທກສັນຍານ, ເພື່ອລົງກວດກາ​ຄື້ນ​ຄວາມ​ຖີ​ WCDMA 850MHz ຂອງDTAC ທີ່ລົບ​ກວນ​ສັນຍານ​ໂທລະສັບ​ມື​ຖື P-GSM 900MHz ຂອງ ອີ​ທີ​ແອ​ລ, ຊຶ່ງຈະປະຕິບັດກວດກາສັນຍານມີ​ຈຳນວນ 9 ສະຖານີ ​ແລະ ຈະໄດ້ເກັບກຳສັງລວມຂໍ້ມູນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບ ສົ່ງໃຫ້ DTAC, ເພື່ອໃຫ້ DTAC ຫາວິທີປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ຕາມເກນທີ່ໄດ້ບັນທຶກຕົກລົງກັນໃນ JTC6.

ແຜນການອອກປະຕິບັດວຽກຄັ້ງ​ນີ້ ຢູ່​ໃນລະຫວ່າງວັນທີ ​25-26/04/2016. (ລາຍລະອຽດຂອງແຜນການໄດ້ ຕິດຄັດມາພ້ອມ)

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງ​ສະ​ເໜີ​ມາ​ຍັງ ທ່ານ ​ເພື່ອພິຈາລະນາ​ຕາມ​ຄວາມ​​ເໝາະສົມດ້ວຍ.

ດ້ວຍຄວາມ​ນັບຖື​ເປັນ​ຢ່າງ​ສູງ

ຜູ້​ອຳ​ນວຍ​ການ​ໃຫຍ່ ບໍ​ລິ​ສັດ​ ອີ​ທີ​ແອ​ລ ມະ​ຫາ​ຊົນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະ​ໄຕ ປະຊາຊົນ​ລາວ

ສັນຕິພາບ ​ເອກະລາ​ດ ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ ​ເອກະ​ພາບ ວັດທະນາ​ຖາວອນ

===000===

ບໍລິສັດ ອີທີ​ແອ​ລ ມະຫາຊົນ

ພະ​ແນ​ກຄຸ້ມຄອງລະບົບເຕັກນິກ ແລະ ການບໍລິການ                                         ​ເລກທີ:         /ພຄຕ.ອທອ

ວັນທີ:

ແຜນປະຕິບັດກວດກາຄື້ນສັນຍານລົບກວນ (WCDMA 850MHz ຂອງ DTAC)

ໃນເຂດນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

- ຈຸດປະສົງ

ເພື່ອ​​ກວດກາ ​ແລະ ​ເກັບ​ກຳ​ຂໍ້ມູນ​ການ​ວັດ​ແທກສັນຍານ​​ WCDMA850 ຂອງ DTAC ຄວາມ​ຖີ່ F2 ທີ່​ເຂົ້າ​ມາ​ໃນເຂດ​ໃນ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວຽງ​ຈັນ, ແລ້ວເກັບກຳສັງລວມຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ສົ່ງໃຫ້ DTAC, ເພື່ອໃຫ້ DTAC ຫາວິທີປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ໄດ້ຕາມເກນທີ່ໄດ້ບັນທຶກຕົກລົງກັນໃນ JTC6.

- ໜ້າວຽກທີຕ້ອງປະຕິບັດ

ໃນການປະຕິບັດວຽກໃນຄັ້ງນີ້ທິມງານຈະຕ້ອງໄດ້ປະຕິບັດວຽກດັ່ງນີ້:

- ວັດ​ແທກ​ສັນຍານ WCDMA850MHz ຂອງ DTAC ຄວາມ​ຖີ່ F2, ຈຳນວນ 9 ສະຖານີ.

- ປຽບທຽບຄວາມ​ແຮງ​ລະດັບ​ສັນຍານ​ລົບ​ກວນ​ກັບ​ລະດັບ​ຄ່າ Band ຢູ່​ໃນ​ລະບົບ OMC-R.

- ບັນທຶກເກັບກຳຂໍ້ມູນ ແລະ ສັງລວມຂໍ້ມູນທີ່ຮັບທັງໝົດ.

- ແຜນວຽກລະອຽດ

ການກວດກາສັນຍານ WCDMA850 ຂອງ DTAC ໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ປະຕິບັດແຕສະເພາະນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຢູ່ທີ່ 9 ສະຖານີ ຂອງ ອທອ ຄື: ນາ​ຄວາຍ, VKK, ຫາດ​ດອກ​ແກ້ວ, ໜອງ​ແຮ້ວ, ໜອງ​ໄຮ, ບ້ານ​ໃໝ່, ​ໂນນ​ຂີ້​ເລັກ, ໜອງວຽງຄໍາ, ​ໂພນ​ປ້າ​ເປົ້າ. ໂດຍການຂໍນຳໃຊ້ເຄື່ອງວັດແທກພ້ອມວິຊາການຈາກ ກົມໂທລະຄົມ, ກະຊວງ ປທສ ຮ່ວມກັບວິຊາການຂອງ ອທອ ເພື່ອກວດກາເບິ່ງສັນຍານຄືນລົບກວນຄື້ນຄວາມຖີ່ 900MHz ຂອງ ອທອ ທີ່ໄດ້ຮັບອານຸຍາດນຳໃຊ້ຈາກກະຊວງ ປທສ. ການປະຕິບັດວຽກຈະເລີມໃນເວລາ 6:00 PM ຫາ ທ່ຽງຄືນ.

ລາຍລະອຽດຂອງ ເຄື່ອງມືການນຳໃຊ້, ພະນັກງານ ແລະ ໄລຍະເວລາການປະຕິບັດ​ວຽກ ມີດັ່ງນີ້:

- ດ້ານເຄື່ອງມືການນຳໃຊ້

| ລ/ດ | ລາຍການອຸປະກອນ | ຫົວໜ່ວຍ | ຈຳນວນ | ໝາຍເຫດ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tool Test/Scanner | ຊຸດ | ​1 | ຂໍ ປທສ ຊ່ວຍເຫຼືອ |

- ດ້ານພະນັກງານ

| ລ/ດ | ຊື່ວິຊາການ | ບ່ອນປະຈຳການ | ໝາຍເຫດ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ທ. ຂຽວສົມພອນ. | ພຄຕ |  |
| ​2 | ທ. ສຸລິນທອງ. | ພຄຕ |  |
| 3 | ວິຊາ​ການຂອງ ປທສ 1 ຄົນ | ກົມໂທລະຄົມ |  |
| 4 | ພະນັກງານຂັບລົດ | ພະແນກ ບໍລິຫານ |  |

- ໄລຍະເວລາປະຕິບັດ​ວຽກ

| ລ/ດ | ວັນທີ | ການປະຕິ​ບັດ​ກວດກາ​ສັນຍານ​ຢູ່​ສະຖານີ: | ໝາຍ​ເຫດ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25/04/2016 | ນາ​ຄວາຍ, VKK, ຫາດ​ດອກ​ແກ້ວ, ໜອງ​ແຮ້ວ, ໜອງ​ໄຮ. | ເລີ່ມປະຕິບດວຽກ 6:00 PM |
| 2 | 26/04/2016 | ບ້ານ​ໃໝ່, ​ໂນນ​ຂີ້​ເລັກ, ໜອງວຽງຄໍາ, ​ໂພນ​ປ້າ​ເປົ້າ. | ເລີ່ມປະຕິບດວຽກ 6:00 PM |

ຫົວໜ້າພະແນກ ຄຸ້ມຄອງລະບົບເຕັກ ແລະ ການບໍລິການ